SCRUM

Roles:
Daniel Orlando Rodriguez Ramirez: Scrum Master
Brayan David Vera Mesa: Developer
Laia Vianey Carrillo Estupiñan: Developer
Ytzhak Dawidh Carvajal Contreras: Developer

Reunión de visión del proyecto.
El cliente desea un sitio web el cual muestre a los tatuadores activos con los usuarios, según su localidad, se plantea que sea a nivel nacional.

El sitio web debe ser responsive, debe estar divido en diferentes paginas, las cuales son: el estilo de los tatuajes, el genero, la experiencia y la localidad, todo esto debe estar como un menu de navegacion en la pagina de inicio, dicho menu de navegación debe desplegar un sub-menu donde se pueda navegar entre los diferentes items ; debe tener una interfaz amigable en movil, en el ámbito de localidad se planea que tenga un mapa interactivo del sitio y el link de la ubicación del estudio.

El usuario al elegir el tatuador debe mostrar su porfolio, la experiencia, los premios ganados (si aplica) y su información de contacto, esta ultima debe ir vinculada las redes sociales del mismo, que se especifique si trabaja en studio o trabaja domicilio; el estilo de la pagina debe variar al momento de entrar en un estilo especifico.
### Objetivo del Proyecto:
Crear un sitio web responsive que permita a los usuarios buscar tatuadores activos según diferentes categorías, como localidad, estilo de tatuaje, género y experiencia. El sitio web debe proporcionar una experiencia de usuario intuitiva y amigable, tanto en desktop como en móvil, y debe estar optimizado para navegación en cualquier dispositivo.
### Público Objetivo:
- Usuarios que buscan tatuadores en su localidad.
- Tatuadores que desean mostrar su trabajo y conectar con nuevos clientes.
## Características Técnicas y Consideraciones:
## Responsive Design:
  1. El diseño debe ser adaptativo, utilizando tecnologías como HTML5, CSS3 y JavaScript para garantizar que se vea bien en diferentes tamaños de pantalla.
  2. Frameworks como Bulma Css, por decision del cliente.
2. Redes Sociales y Contacto:
  1. Enlace directo a redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter, y un botón de WhatsApp o formulario de contacto para que los usuarios puedan contactar directamente a los tatuadores.
3. Manejo de Github
  1. Se va a manejar en github con el fin de trabajar de manera ordenada y conjunta con todos los miembros de equipo.
## Próximos Pasos:
1. Recolección de Requisitos Detallados: Realizar reuniones con el cliente para entender detalles específicos sobre el diseño, funcionalidades, y posibles limitaciones.
2. Diseño de Wireframes: Crear bocetos o prototipos de las páginas principales (menú de navegación, perfil de tatuador, paginas bien seccionadas).
3. Planificación del Proyecto: Definir el alcance, los plazos y los recursos necesarios. Desarrollar una hoja de ruta del proyecto con las tareas organizadas en sprints.
4. Desarrollo: Comenzar con el desarrollo del sitio web, con la creación de la base de datos, la implementación de la interfaz de usuario y la integración de las funcionalidades principales (mapa, perfil, menú).
5. Pruebas: Realizar pruebas de usabilidad, pruebas en dispositivos móviles.
6. Despliegue y Monitoreo: Implementar el sitio en un entorno de producción y monitorear su desempeño para realizar ajustes si es necesario.

Metodología.
La metodologia optaba para este proyecto va a estar por Scrum, donde se seccionara el proyecto en diferentes sprint.
Las herramientas usadas fueron Notion, donde se hizo un tablero virtual con las tareas de cada integrante.
Historias de usuarios:
Búsqueda de Tatuadores por Localidad
Como usuario, quiero poder buscar tatuadores por mi localidad, ara que pueda encontrar un tatuador cercano a mi ubicación para poder agendar una cita fácilmente.
Criterios de aceptación:
1. El menú de navegación debe incluir una categoría de "Localidad".
2. Al seleccionar una localidad, el sistema debe mostrar un mapa interactivo con las ubicaciones de los tatuadores en esa área.
3. El sistema debe permitir hacer clic en los tatuadores del mapa para ver su perfil y detalles de contacto.

Interfaz Móvil Amigable
       Como usuario, Quiero que el sitio web sea completamente responsive y	fácil de navegar desde mi móvil, Para que pueda encontrar tatuadores y	explorar sus perfiles cómodamente desde mi teléfono.
Criterios de aceptación:
1. El sitio debe adaptarse de forma automática a diferentes tamaños de pantalla (móvil, tablet, desktop).
2. Los menús y opciones deben ser accesibles y fáciles de usar en dispositivos móviles.
3. El mapa interactivo debe ser funcional en dispositivos móviles, permitiendo hacer clic en las ubicaciones de los tatuadores.

Cronograma de actividades.
06 de noviembre 2024: Reunión de visión del proyecto – Investigación y capacitación por el equipo de developers sobre el framework bulma css, para el desarrollo del proyecto.
07 de noviembre 2024: Reunión de revisión del backlog priorizado del producto – Reunión de planificación del sprint, maquetación inicial.
08 de noviembre al 10 de noviembre : Desarrollo de las páginas de manera exponencial con revisión de errores.
11 de noviembre 2024: Integración de las paginas de las secciones a la pagina inicial.
12 de noviembre 2024: Entrega del sitio web y su correspondiente documentación.

Backlog:
1. Sitio web Responsive para celular y escritorios.
2. Paginas definidas y bien estructuradas.
3. Pagina de inicio que sea muy amable con el usuario y muestre diferentes noticias
4. Registro del tatuador.
5. Pagina del tatuador en la cual haya un sistema de calificaciones, las cuales van a influir en el inicio de la pagina.
6. Mapa interactivo que funcione con google maps, Implementación de links.
7. Manejo de la publicidad para que no sea invasiva ni genere errores en la pagina

Priorizar tareas.
- Sitio Web Responsive
- Paginas definidas y bien estructuradas
- Pagina de inicio que sea muy amable con el usuario y muestre diferentes noticias

SPRINT 06 Noviembre – 12 Noviembre
Objetivos:
- Maquetación del sitio web.
- Que el sitio web sea responsive.
- que tenga la mayoría de las paginas, planteadas en la visión del proyecto.
- Que sea un vistazo de un producto que pueda ser entregado.

Tareas para cada individuo
Ytzhak: Desarrollo de la pagina de inicio y 4 Paginas de tatuador, recolección de 25 imágenes de portafolio.
Laia: Desarrollo de la página de Localidad, 4 paginas de tatuador, recolección de 50 imágenes de portafolio.
Brayan: Desarrollo de la pagina de estilo, 4 paginas de tatuador, recolección de la información de los tatuadores.
Daniel: Manejo de documentación, desarrollo de la pagina Experiencia, 3 paginas de tatuador.
Daily Standup.
Se hizo la reunión con el cliente para plantear la visión del sitio web, en paralelo los developers se encargaron de investigar y capacitarse en css bulma.
Daily Standup.
El día de hoy se acordó el backlog y las prioridades a tratar en este sprint, se discutieron diferentes estilos y se planteo uno para hacer la maquetación; se hizo la maquetacion principal de todas las paginas que esta en el link del canva que ha sido anexado, Se adelanto el trabajo inicial de la pagina de inicio, la cual es la que posee gran parte del código de las siguientes paginas.
Canva: https://www.canva.com/design/DAGV2MSS9gc/y_pFTouou8LrF3gm4_zueQ/edit?utm_content=DAGV2MSS9gc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Daily Standup.
En la reunión se hablaron de los problemas encontrados en día anterior, entre ellos, un conflicto en la pagina de inicio con el responsive, se pudo solucionar en cuestión, se reviso que las tareas que tenia cada uno se cumpliera, se planeo el maquetado de las páginas con reutilización de código, con el fin de hacerlo mas practico y poder mejorar otros aspectos de la página, hubieron unos inconvenientes con las imágenes de los tatuadores, pero se encontró solución y se manejan los errores
Los desarrolladores avanzaron de manera significativa en la maquetación de las paginas.
Daily Standup.
En la reunión se discutieron diversos problemas que se encontraron a nivel de interfaz, problemas con el fondo los cuales se fueron solucionando a medida que seguía la reunión; se hablaron de las dificultades de hacer el mapa interactivo mas adelante, por ende se añadió en el backlog un sección para investigación y capacitación en en lenguaje de JavaScript, esto se dejara para futuros sprint, las tareas de cada de uno de los developers se están desarrollando de manera adecuada, se terminaron las maquetas desde HTML de las paginas principales y avanzaron con las páginas de tatuadores, faltan mejorar algunos detalles y no se ha empezado el responsive para celular.
Daily Standup.
La Reunión se hizo de manera virtual, todos pudieron exponer los problemas encontrados, se pudo agilizar la creación de tatuadores usando una sola maqueta, los developers se encargaron de ajustar la información y desarrollar diferentes accesorios para la pagina con el fin de hacerla mas estética.

Daily Standup.
La reunión final se hizo con el fin de empezar el responsive a movil de cada una de las paginas, en el cual Ytzhak resalto ya que tenia tenia adelantado el trabajo y eso agilizara mucho las practicas.
## Retrospectiva del Sprint 1 (06 Noviembre – 12 Noviembre)
### 1. ¿Qué salió bien?
En general, este Sprint fue productivo y se logró avanzar significativamente en varios frentes. A continuación, los puntos clave que salieron bien:
- Avance significativo en la maquetación: El equipo logró avanzar considerablemente en la maquetación de las páginas principales, como la página de inicio y las páginas de tatuadores, que fueron completadas en HTML. Además, el trabajo de reutilización de código fue exitoso, lo que permitió acelerar la creación de las páginas.
- Desarrollo del diseño y estética: A lo largo del Sprint, se discutieron y ajustaron los detalles estéticos de la página, lo que permitió que las páginas fueran visualmente atractivas. El equipo hizo un buen trabajo ajustando la estética de las páginas y creando accesorios visuales que mejoraron la apariencia del sitio.
- Investigación y capacitación en Bulma CSS: Los desarrolladores se capacitaron en el uso del framework Bulma CSS, lo cual fue fundamental para garantizar que la maquetación fuera rápida y eficiente. Esto ayudó a que el equipo estuviera alineado en el uso de las mismas herramientas y enfoques de diseño.
- Resolución de problemas rápidamente: Se identificaron y resolvieron varios problemas de diseño y de funcionamiento a lo largo del Sprint, como el conflicto de responsive en la página de inicio. A pesar de algunos obstáculos, el equipo fue capaz de resolverlos rápidamente, lo que permitió que el desarrollo siguiera adelante sin grandes retrasos.
- Colaboración efectiva: La interacción en los Daily Standups fue productiva. Los miembros del equipo se apoyaron mutuamente al compartir problemas y soluciones, como en el caso de los problemas con las imágenes de los tatuadores y el trabajo con el mapa interactivo.
- Agilización del desarrollo de páginas de tatuadores: Se mejoró la eficiencia al utilizar una sola maqueta para crear todas las páginas de los tatuadores, lo que permitió acelerar la creación de estas páginas y centrarse en los detalles de cada una.
### 2. ¿Qué podría mejorar?
Aunque el Sprint fue positivo en general, hay varias áreas que pueden mejorarse en los próximos Sprints:
- Problemas con el mapa interactivo y el JavaScript: Uno de los problemas importantes que se identificó fue la dificultad para implementar el mapa interactivo de manera eficiente. El equipo reconoció que se necesitaba capacitación adicional en JavaScript para trabajar con las APIs de Google Maps. Aunque se resolvió que este problema se abordaría en los próximos Sprints, la falta de preparación previa sobre este tema retrasó un poco el progreso de la funcionalidad. En el futuro, se deben asignar tiempos más adecuados para investigación y capacitación de nuevas tecnologías.
- Problemas con imágenes de los tatuadores: Hubo dificultades relacionadas con las imágenes de los tatuadores que requirieron tiempo adicional para solucionar. Aunque se encontró una solución, este tipo de obstáculos podría evitarse con una planificación anticipada de los recursos, como asegurarse de tener todas las imágenes necesarias antes de comenzar el desarrollo.
### 3. ¿Qué acciones podemos tomar para mejorar en el próximo Sprint?
1. Priorizar la capacitación en tecnologías necesarias: En el próximo Sprint, se debe planificar tiempo específico para la investigación y la capacitación en herramientas necesarias, como el JavaScript para el mapa interactivo. Es importante no solo enfocarse en la implementación, sino también asegurarse de que el equipo cuente con el conocimiento previo para evitar bloqueos. Esto debe reflejarse en el Product Backlog.
2. Mejorar la gestión de recursos visuales: Los problemas relacionados con las imágenes de los tatuadores podrían resolverse mejorando la gestión de contenido. Se debe establecer un sistema claro para almacenar y gestionar imágenes y otros recursos visuales, de modo que los desarrolladores tengan acceso a ellos cuando los necesiten, sin perder tiempo buscando o esperando a recibirlos.
3. Planificar de manera más realista: Aunque este Sprint se cumplió en gran medida, se debe hacer una planificación más detallada para los próximos Sprints. Esto incluye tiempos de investigación, asignación de tareas más equilibradas, y la consideración de posibles riesgos técnicos (como la integración de JavaScript o el mapa interactivo).